|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Si se pudo cumplir con casi la mayoría de las actividades con sus plazos definidos, la única actividad que no pudimos desarrollar fue implementar el sistema de niveles y ver perfil completo, ya que por falta de tiempo y de conocimiento,**  **lo que nos facilitó fue realizar la documentación ya que no era tan complicado.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar las dificultades fue un poco complejo, ya que los videos de youtube que me podrían haber ayudado no lo hicieron por que en firebase cambiaron algunas cosas a partir de la versión 9+ y los videos eran versiones antiguas pero contando con la ayuda del docente, y con el apoyo de una ia pudimos seguir avanzando de a poco.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **por el momento siento que el trabajo está siendo satisfactorio ya que a medida que voy avanzando en el proyecto estoy aprendiendo un poco más sobre todo haciendo una app de mensajería,ya que nunca lo había hecho y a sido un reto para mi , lo que destaco sería la capacidad de ahorrar tiempo que tiene firebase al ofrecernos varios servicios como firestore ,storage,realtime,etc, eso nos ayudó mucho, por falta de tiempo me hubiera gustado terminar el proyecto al 100% pero por problemas que tuvimos en el desarrollo de la aplicación no nos dio el tiempo** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **mis inquietudes era de cómo implementar el chat para que los 2 usuarios puedan interactuar entre sí ya que nunca había hecho algo como eso en los semestres anteriores, fue muy complicado sobre todo los problemas que ocurrieron por que hubieron 2 momentos en que el proyecto dejó de funcionar y tuvimos que empezar de cero , y por eso mismo no alcanzamos a implementar el sistema de niveles.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  considerando que al ser solo 2 miembros igual fue un poco difícil realizar las actividades con los plazos ya definido si hubiéramos integrado a otro miembro la cosa sería muy diferente. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Creo que el grupo en si estuvo bien, lo positivo que puedo destacar es que igual nos apoyamos entre sí, si necesitaba algo mi compañero siempre trataba de apoyarme, ya que no se manejaba mucho en la parte de programación pero siempre estuvo presente, lo que podría haber mejorado desde un principio sería haber incorporado un 3 miembro ya que así la sobrecarga no sería mucho para mi ya que yo me dedicaba más en la parte de programación. |